Հավելված N2 ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունվարի 12-ի N 122 - Ն որոշման



**ՀՀ ԿԱ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ 2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ԳԵՐԱԿԱ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ**





|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Պատասխանատու մարմինը | Գերակա խնդիրները | Գերակա խնդրի լուծմանն ուղղված քայլերը | Գերակա խնդրի լուծմանն ուղղվածյուրաքանչյուր քայլի կատարման ժամկետր | Հղումը |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքա­շինության պետական կոմիտե | 69. Քաղաքաշինության բնագա­վառի նորմատիվ փաստաթղթերի (շինարարական նորմեր, կանոնների հավաքածուներ, ստանդարտներ, կարգեր, կանոններ) մշակում, վերանայում, տեղայնացում | 1) հաստատել առաջնահերթ մշակման, վերանայման ետեղայնացման ենթակա նորմատիվ փաստաթղթերիցանկր ե աշխատանքների իրականացմանժամանակացույ ցը2) նախկին ԽՍՀՄ նորմատիվ փաստաթղթերիտեղայնացում՝ տեխնիկական թարգմանություն, հաշվիառնելով հանրապետության բնակլիմայականառանձնահատկությ ունները3) 1991 թվականից հետո մշակված և հաստատվածհանրապետական նորմատիվ փաստաթղթերիվերանայում4) շինարարության շուկա ներմուծված նոր նյութերի,տեխնոլոգիաների, սարքավորումների ե մեքենա–մեխանիզմների կիրառության ծախսերի, աշխատա-տարության ե շահագործման նորմերի հստակեցում | միջոցառումն իրականացվում է 2 փուլով՝- 1-ին փուլ՝ մինչև 2017 թվականի սեպտեմբերրնախատեսվում է անդրադառնալ սեյսմակայուն շինարարության նորմատիվայ ինփաստաթղթերին- 2-րդ փուլ՝ 2017թվականի սեպտեմբերից մինչև 2018 թվականի դեկտեմբերը նախատեսվում է | ՀՀ կառավարության 2010 թվա­կանի դեկտեմբերի 30-ի նիստի N 51 արձանագրության 17-րդ կետով հավանության արժա­նացած արձանագրային որոշումՀՀ կառավարության 2010 թվա­կանի հունիսի 5-ի նիստի N 17 արձանագրության 26-րդ կետով հավանության արժանացած արձանագրային որոշում |
|  |  |  | իրականացնել մյուս նորմատի­վային փաստա­թղթերի մշակման աշխատանքներր |  |
|  | 70. Հայաստանի Հանրապետության համայնքներում քաղաքաշինական ծրագրային փաստաթղթերի բազայի համալրում, մինչև 2021 թվականի հունվարի 1-ը հանրապետության բոլոր համայնքներին ապահովում քաղաքաշինական ծրագրային (համակցված) փաստաթղթերով | 1) գնման գործրնթացի կազմակերպում | մարտի 3-րդ տասնօրյակ | «Քաղաքաշինության մասին» ՀՀ օրենքի 14.4-րդ հոդվածՀՀ կառավարության 2011 թվա­կանի դեկտեմբերի 29֊ի N 1920-Ն որոշումՀՀ կառավարության 2016 թվա­կանի հոկտեմբերի 18֊ի N1060-Ա որոշման հավելվածի 1.4-րդ գտւխի «Քաղաքաշինություն» բաժնի 5-րդ ենթակետ |
|  | 2) համակցված տարածական պլանավորման փաստա­թղթերի նախագծերի մշակում | հոկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ |
|  |  | 3) ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով հաստատ­ման գործրնթացի համակարգում | նոյեմբերի 1-ին տասնօրյակ |
|  | 71. Քաղաքաշինության ոլորտում պետական և համայնքային բյուջե­ների հաշվին իրականացվող շինա­րարական աշխատանքների գնա­գոյացման սկզբունքները ձևավորող բաղադրիչների արդիականացում | 1) մասնագիտական քննարկումներ շահագրգիռ կազմակերպությ ունների մասնակց ությ ամբ | հունվարի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2016 թվա­կանի հոկտեմբերի 18֊ի N 1060-Ա որոշման հավելվածի 1.4֊րդ գտւխի «Քաղաքաշինություն» բաժնի 4֊րդ ենթակետի «ա» պարբերություն«Քաղաքաշինության մասին» ՀՀ օրենքի 10.1-ին հոդվածՀՀ կառավարության 2003 թվա­կանի փետրվարի 20-ի N156-Ն որոշման 1-ին կետ |
|  |  | 2) աշխատավարձի հաշվարկի վերաբերյալ խորհրդակցու­թյունների արդյունքում առաջարկված լուծումների ամփոփում | հունվարի 3-րդ տասնօրյակ |
|  |  | 3) 2016 թվականի շինարարական աշխատանքների աշխատավարձերի մոնիթորինգ՝ յուրաքանչյուր աշխատաձևի վճարման չափի ուսումնասիրում | փետրվարի 1-ին տասնօրյակ |
|  |  | 4) շինարարական աշխատանքների արժեքի կառուցվածքի քննարկում ե, անհրաժեշտության դեպքում, վերանայում | մարտի 1-ին տասնօրյակ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 5) «ՀՀ կառավարության 2011 թվականի հունիսի 23-ի N 879-Ն որոշման 3-րդ կետով հաստատված կարգի մեջ համապատասխան փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի ներկայացում ՀՀ կառավարության աշխատակազմ՝ քննարկման | ապրիլի 1-ին տասնօրյակ |  |
|  | 72. Կառուցապատման ներդրու– մային ծրագրերի մշակում | 1) Հայաստանի Հանրապետությունում կառուցապատ­ման ներդրումային ծրագրերի իրականացման աշխա­տանքների համակարգում, այդ թվում՝ տարածքների կառուցապատման ներդրումային գրավչության հայ– տանիշների բացահայտման հիման վրա նեդրումային փաթեթների ստեղծում | դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ (պարբերաբար) | ՀՀ կառավարության 2016 թվա­կանի հոկտեմբերի 18֊ի N1060-U որոշման հավելվածի 1.4-րդ գլուխի «Քաղաքաշինություն» բաժնի 2-րդ ենթակետ |
|  | 73. Կառուցապատման ընթացա­կարգերի պարզեցման շարունա­կական իրականացում | 1) քաղաքաշինության ոլորտում թույլտվություններիստացման էլեկտրոնային համակարգի գործարկմաննպատակով համակարգի սպասարկմանծառայությունը ձեռք բերելու գնման գործրնթացիկազմակերպում2) թույլտվությունների ստացման էլեկտրոնայինհամակարգն սպասարկող կազմակերպության հետպայմանագրի կնքում3) թույլտվությունների ստացման էլեկտրոնայինհամակարգի գործարկում | հունվարի 3-րդ տասնօրյակփետրվարի 2-րդ տասնօրյակհունվարի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կառավարության 2016 թվա­կանի հոկտեմբերի 18֊ի N1060-Ա որոշում, հավելվածի 1.4-րդ գլխի «Քաղաքաշինություն» բաժնի 3-րդ ենթակետ |